Besprechung am 15.06.2026

Wichtige Informationen für das weitere Vorgehen

Projektziel ist die Automatisierung eines Pipettierprozesses mit dem Roboterarm

Aktueller Fokus liegt auf dem Pipettenhalter und der mechanischen Integration mit Roboter und Pipette

Der Pipettierablauf wurde in einzelne Prozessschritte zerlegt

Wichtige Schritte sind Pipettenstation anfahren, Pipette öffnen beziehungsweise greifen, Spitze aufnehmen, Flüssigkeit aufnehmen und Flüssigkeit abgeben

Der Pipettenhalter soll drei Betätigungspunkte haben

Zwei Punkte dienen zum Greifen beziehungsweise Betätigen der Pipette

Ein weiterer Punkt dient zum Auswerfen der Pipettenspitze

Ein erster Prototyp des Halters sieht vielversprechend aus

Weitere Teile müssen noch gedruckt und anschließend getestet werden

Gedruckt wird aktuell mit Onyx beziehungsweise carbonfaserverstärktem PLA

Für die Betätigung des Halters wird ein Motor benötigt

Der Motor soll bestellt werden, damit der Halter über Zahnräder beziehungsweise Druckpunkte bewegt werden kann

Die Roboterprogrammierung muss die genauen Koordinaten und Bewegungsabläufe für das Pipettenhandling abbilden

Besonders wichtig ist die Kompatibilität zwischen Pipette, Halter, Roboter und möglichen unterschiedlichen Pipettengrößen

Es besteht Zeitdruck, daher sollten Druckzeiten reduziert und wenn möglich mehrere Drucker oder externe Werkstätten genutzt werden

Aufgaben

Motor für den Pipettenhalter bestellen

Weitere Komponenten des Pipettenhalters 3D-drucken

Passform des gedruckten Halters mit Pipette und Roboter testen

Roboterbewegungen und Koordinaten weiter programmieren und verfeinern

Dokumentation und Kanbanboard weiter sauber pflegen, da große Aufgaben in kleinere Teilaufgaben zerlegt werden müssen