Protokoll 22.06.2026

- Es wurde das Kanbanboard auf GitHub vorgestellt, um aufzuzeigen wie der Stand ist

- Abgeschlossene Ziele wurden vorgestellt

- Anschluss besprochen was als Nächstes ansteht

- Offene Punkte noch angesprochen

- Gesprochen über die Motor Bestellung es wurde noch nicht bestellt

- Es gab Probleme bei der Bestellung

- Besprochen wie Pipettenwechsel möglich wäre aber nicht auf eine Lösung gekommen

- Pipetten Wechsel auf später aufgeschoben

- Es ist noch fraglich wie man dies umsetzen kann

Bis nächste Woche Aufgabe

- Hardware zum Laufen bekommen

- einzelne Stellen ansteuern mit dem Roboter

- Pipette pipettiert das erste Mal eine Flüssigkeit mit dem Roboter

- Pipette halten mit dem Roboter

- Zweiten Roboter programmieren zum Aufdrehen der Eppis

- Motor bei bekommen

- GitHub Aufgaben Update machen

- Befestigung der Plasmidstraße der einzelnen Punkte und aufräumen